华数数字电视传媒集团有限公司

关于华数掌上营业厅项目试运行报告

1. 系统试运行的平台
   1. 硬件平台

客户端： 安卓智能设备，ios智能设备

服务器： server

1.2  软件平台

客户端： 安卓，ios

服务器： tomcat6.0，jre6 mysql

2  系统试运行的工作时间安排

2.3  正式试运行阶段

2014年06月20日起系统全线范围内进行了试运行。

2014年06月30日，系统上报完成，并测试通过。阶段测试工作结束。

2.4  试运行工作总结会议

2014年6月24日召开了“系统试运行情况和系统后续工作座谈会”，进一步了解情况，听取意见，并对系统的试运行工作进行总结。

3  系统试运行的用户规模

    运行用户规模为5个

4  系统试运行的数据规模

7  系统试运行中待解决的问题和对策

7.1  已解决问题

7.2  系统安全问题

7.3  数据维护工作

7.4  系统正式运行的准备工作

系统正式运行前，应完成系统安全建设，做好数据维护工作，制订系统运行规章制度，向各二级局发文确定统一正式运行时间，系统在规定时间进入正式运行。

8  结论

  从系统试运行的情况看来，系统总体上满足华数网上营业厅的功能要求，系统业务模块已在进一步扩充完善，系统运行也日趋稳定。已具备正式运行的组织机构保障，各单位已较熟练掌握系统使用方法，在系统安全建设、数据维护工作完成后，可以进入系统正式运行阶段。